## Budowa centrum oświatowego w Sośnicowicach

A.  Kod zadania:	S-1

B.  Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Podniesienie poziomu kształcenia oraz modernizacja bazy szkolnej

Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

C.  Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

D.  Przygotowanie zadania:

|  | Tak | Nie | Nie jest wymagana |
| --- | --- | --- | --- |
| - zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  |  |  |
| - projekt techniczny |  |  |  |
| - pozwolenie na budowę |  |  |  |

E.  Opis zadania

Budowa budynku gimnazjum wraz z halą sportową i amfiteatrem poprawią zdecydowanie dotychczasowe warunki dydaktyczne w systemie oświaty na szczeblu gminy.

F.  Rozpoczęcie:	2002			Zakończenie:  2005

- Harmonogram realizacji i źródła finansowania

| Lata | Planowane koszty realizacji | Plan finansowania zadania |
| --- | --- | --- |
|  | Wg cen roku 2004 | Po przeszacowaniu kosztów |  |
|  | Tys. Zł | % | Wskaźnik wzrostu cen | Tys. zł % | Środki gminy | Dotacje | Pożyczki | Inne |
| Do 2004 | 1041 |  | 0 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 7330 |  | 0 | 0 | 6624 | 268 | 438 | 0 |
| 2005 | 4409 |  | 0 | 0 | 3117 | 1292 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem do 2006 | 12780 |  | 0 | 0 | 10782 | 1560 | 438 | 0 |
| Razem % do 2006 | 100% |  | 0 | 0 | 84,4% | 12,2% | 3,4% | 0% |
| 2007-2010 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Sala gimnastyczna w Sierakowicach

A.  Kod zadania:	S-2

B.  Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Podniesienie poziomu kształcenia oraz modernizacja bazy szkolnej

Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

C.  Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

D.  Przygotowanie zadania:

|  | Tak | Nie | Nie jest wymagana |
| --- | --- | --- | --- |
| - zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  |  |  |
| - projekt techniczny |  |  |  |
| - pozwolenie na budowę |  |  |  |

E.  Opis zadania

Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP w Sierakowicach

F.  Rozpoczęcie:	2006			Zakończenie:  2008

G.  Harmonogram realizacji i źródła finansowania

| Lata | Planowane koszty realizacji | Plan finansowania zadania |
| --- | --- | --- |
|  | Wg cen roku 2004 | Po przeszacowaniu kosztów |  |
|  | Tys. Zł | % | Wskaźnik wzrostu cen | Tys. zł % | Środki gminy | Dotacje | Pożyczki | Inne |
| Do 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Razem do 2006 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Razem % do 2006 | 2,7 |  | 0 | 0 | 2,7% | 0% | 0% | 0% |
| 2007-2010 | 1 800 |  | 0 | 0 | 540 | 1260 | 0 | 0 |

## Modernizacja budynku Ośr. Zdrowia w Sośnicowicach

A.  Kod zadania:	S-3

B.  Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Rozwój bazy i wzrost jakości świadczonych usług medycznych

C.  Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

- Przygotowanie zadania:

|  | Tak | Nie | Nie jest wymagana |
| --- | --- | --- | --- |
| - zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  |  |  |
| - projekt techniczny |  |  |  |
| - pozwolenie na budowę |  |  |  |

E.  Opis zadania

Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach: 
	budowa kotłowni, wymiana instalacji co i wod-kan adaptacja pomieszczeń parteru

F.  Rozpoczęcie:	2004			Zakończenie:  2005

G.  Harmonogram realizacji i źródła finansowania

| Lata | Planowane koszty realizacji | Plan finansowania zadania |
| --- | --- | --- |
|  | Wg cen roku 2004 | Po przeszacowaniu kosztów |  |
|  | Tys. Zł | % | Wskaźnik wzrostu cen | Tys. zł % | Środki gminy | Dotacje | Pożyczki | Inne |
| Do 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 260 |  | 0 | 0 | 176 | 0 | 84 | 0 |
| 2005 | 150 |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem do 2006 | 410 |  | 0 | 0 | 326 | 0 | 84 | 0 |
| Razem % do 2006 | 100 |  | 0 | 0 | 79,5% | 0% | 20,5% | 0% |
| 2007-2010 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smolnicy

A.  Kod zadania:	E-1.1

B.  Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

C.  Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

- Przygotowanie zadania:

|  | Tak | Nie | Nie jest wymagana |
| --- | --- | --- | --- |
| - zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  |  |  |
| - projekt techniczny |  |  |  |
| - pozwolenie na budowę |  |  |  |

E.  Opis zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Smolnicy.

F.  Rozpoczęcie:	2004			Zakończenie:  2007

G.  Harmonogram realizacji i źródła finansowania

| Lata | Planowane koszty realizacji | Plan finansowania zadania |
| --- | --- | --- |
|  | Wg cen roku 2004 | Po przeszacowaniu kosztów |  |
|  | Tys. Zł | % | Wskaźnik wzrostu cen | Tys. zł % | Środki gminy | Dotacje | Pożyczki | Inne |
| Do 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 122 |  | 0 | 0 | 114 | 8 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 4800 |  | 0 | 0 | 1200 | 3600 | 0 | 0 |
| Razem do 2006 | 4922 |  | 0 | 0 | 1314 | 3608 | 0 | 0 |
| Razem % do 2006 | 80,4 |  | 0 | 0 | 21,5% | 58,9% | 0% | 0% |
| 2007-2010 | 1200 |  | 0 | 0 | 520 | 680 | 0 | 0 |

## Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla Sierakowic

A.  Kod zadania:	E – 1.2

B.  Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

C.  Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

- Przygotowanie zadania:

|  | Tak | Nie | Nie jest wymagana |
| --- | --- | --- | --- |
| - zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  |  |  |
| - projekt techniczny |  |  |  |
| - pozwolenie na budowę |  |  |  |

E.  Opis zadania

Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla Sierakowic.

F.  Rozpoczęcie:	2005			Zakończenie:  2005

G.  Harmonogram realizacji i źródła finansowania

| Lata | Planowane koszty realizacji | Plan finansowania zadania |
| --- | --- | --- |
|  | Wg cen roku 2004 | Po przeszacowaniu kosztów |  |
|  | Tys. Zł | % | Wskaźnik wzrostu cen | Tys. zł % | Środki gminy | Dotacje | Pożyczki | Inne |
| Do 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 140 |  | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem do 2006 | 140 |  | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| Razem % do 2006 | 100 |  | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2007-2010 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla Rachowic i Sierakowic

A.  Kod zadania:	E -1. 3

B.  Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

C.  Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

- Przygotowanie zadania:

|  | Tak | Nie | Nie jest wymagana |
| --- | --- | --- | --- |
| - zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  |  |  |
| - projekt techniczny |  |  |  |
| - pozwolenie na budowę |  |  |  |

E.  Opis zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rachowice i Sierakowice.

F.  Rozpoczęcie:	2004			Zakończenie:  2010

G.  Harmonogram realizacji i źródła finansowania

| Lata | Planowane koszty realizacji | Plan finansowania zadania |
| --- | --- | --- |
|  | Wg cen roku 2004 | Po przeszacowaniu kosztów |  |
|  | Tys. Zł | % | Wskaźnik wzrostu cen | Tys. zł % | Środki gminy | Dotacje | Pożyczki | Inne |
| Do 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 33 |  | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 92 |  | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem do 2006 | 125 |  | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| Razem % do 2006 | 1,5 |  | 0 | 0 | 1,5% | 0% | 0% | 0% |
| 2007-2010 | 8450 |  | 0 | 0 | 2200 | 6250 | 0 | 0 |

## Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla Kozłowa

A.  Kod zadania:	E-1.4

B.  Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

C.  Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

- Przygotowanie zadania:

|  | Tak | Nie | Nie jest wymagana |
| --- | --- | --- | --- |
| - zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  |  |  |
| - projekt techniczny |  |  |  |
| - pozwolenie na budowę |  |  |  |

E.  Opis zadania

Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla Kozłowa

F.  Rozpoczęcie:	2006			Zakończenie:  2006

G.  Harmonogram realizacji i źródła finansowania

| Lata | Planowane koszty realizacji | Plan finansowania zadania |
| --- | --- | --- |
|  | Wg cen roku 2004 | Po przeszacowaniu kosztów |  |
|  | Tys. Zł | % | Wskaźnik wzrostu cen | Tys. zł % | Środki gminy | Dotacje | Pożyczki | Inne |
| Do 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 200 |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Razem do 2006 | 200 |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Razem % do 2006 | 100% |  | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2007-2010 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej dla terenów ofertowych w Sośnicowicach przy ul Gliwickiej

A.  Kod zadania:	E-1.5

B.  Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Rozbudowa infrastruktury technicznej

C.  Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

- Przygotowanie zadania:

|  | Tak | Nie | Nie jest wymagana |
| --- | --- | --- | --- |
| - zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  |  |  |
| - projekt techniczny |  |  |  |
| - pozwolenie na budowę |  |  |  |

E.  Opis zadania

Dokumentacja projektowa infrastruktury  technicznej dla terenów ofertowych Sośnicowic ul. Gliwicka

F.  Rozpoczęcie:	2005			Zakończenie:  2005

G.  Harmonogram realizacji i źródła finansowania

| Lata | Planowane koszty realizacji | Plan finansowania zadania |
| --- | --- | --- |
|  | Wg cen roku 2004 | Po przeszacowaniu kosztów |  |
|  | Tys. Zł | % | Wskaźnik wzrostu cen | Tys. zł % | Środki gminy | Dotacje | Pożyczki | Inne |
| Do 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 70,5 |  | 0 | 0 | 70,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem do 2006 | 70,5 |  | 0 | 0 | 70,5 | 0 | 0 | 0 |
| Razem % do 2006 | 100% |  | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2007-2010 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej dla terenów budowlanych w Sośnicowicach ul. Smolnicka - Gimnazjalna

A.  Kod zadania:	E-1.6

B.  Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

C.  Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

- Przygotowanie zadania:

|  | Tak | Nie | Nie jest wymagana |
| --- | --- | --- | --- |
| - zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  |  |  |
| - projekt techniczny |  |  |  |
| - pozwolenie na budowę |  |  |  |

E.  Opis zadania

Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej dla terenu budowlanego w Sośnicowicach ul Smolnicka i Gimnazjalna

F.  Rozpoczęcie:	2005			Zakończenie:  2005

G.  Harmonogram realizacji i źródła finansowania

| Lata | Planowane koszty realizacji | Plan finansowania zadania |
| --- | --- | --- |
|  | Wg cen roku 2004 | Po przeszacowaniu kosztów |  |
|  | Tys. Zł | % | Wskaźnik wzrostu cen | Tys. zł % | Środki gminy | Dotacje | Pożyczki | Inne |
| Do 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 31 |  | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem do 2006 | 31 |  | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Razem % do 2006 | 100% |  | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2007-2010 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sośnicowicach

A.  Kod zadania:	E-2.1

B.  Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

C.  Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

- Przygotowanie zadania:

|  | Tak | Nie | Nie jest wymagana |
| --- | --- | --- | --- |
| - zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  |  |  |
| - projekt techniczny |  |  |  |
| - pozwolenie na budowę |  |  |  |

E.  Opis zadania

Modernizacja SUW w Sośnicowicach

F.  Rozpoczęcie:	2005			Zakończenie:  2006

G.  Harmonogram realizacji i źródła finansowania

| Lata | Planowane koszty realizacji | Plan finansowania zadania |
| --- | --- | --- |
|  | Wg cen roku 2004 | Po przeszacowaniu kosztów |  |
|  | Tys. Zł | % | Wskaźnik wzrostu cen | Tys. zł % | Środki gminy | Dotacje | Pożyczki | Inne |
| Do 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 750 |  | 0 | 0 | 188 | 562 | 0 | 0 |
| Razem do 2006 | 795 |  | 0 | 0 | 233 | 562 | 0 | 0 |
| Razem % do 2006 | 100% |  | 0 | 0 | 29,3% | 70,7% | 0% | 0% |
| 2007-2010 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Dokumentacja projektowa drogi na terenie budowlanym w Sośnicowicach pomiędzy ul. Smolnicka-Gliwicka

A.  Kod zadania:	D-1.1

B.  Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Rozwój Infrastruktury technicznej

C.  Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

- Przygotowanie zadania:

|  | Tak | Nie | Nie jest wymagana |
| --- | --- | --- | --- |
| - zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  |  |  |
| - projekt techniczny |  |  |  |
| - pozwolenie na budowę |  |  |  |

E.  Opis zadania

Dokumentacja projektowa drogi na terenie budowlanym w Sośnicowicach pomiędzy ul. Smolnicka-Gliwicka

F.  Rozpoczęcie:	2005			Zakończenie:  2005

G.  Harmonogram realizacji i źródła finansowania

| Lata | Planowane koszty realizacji | Plan finansowania zadania |
| --- | --- | --- |
|  | Wg cen roku 2004 | Po przeszacowaniu kosztów |  |
|  | Tys. Zł | % | Wskaźnik wzrostu cen | Tys. zł % | Środki gminy | Dotacje | Pożyczki | Inne |
| Do 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 15 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem do 2006 | 15 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Razem % do 2006 | 100% |  | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2007-2010 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Oświetlenie ulicy Wiejskiej w Tworogu Małym

A.  Kod zadania:	D-1.2

B.  Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

C.  Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

- Przygotowanie zadania:

|  | Tak | Nie | Nie jest wymagana |
| --- | --- | --- | --- |
| - zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  |  |  |
| - projekt techniczny |  |  |  |
| - pozwolenie na budowę |  |  |  |

E.  Opis zadania

Oświetlenie ulicy Wiejskiej W Tworogu Małym

F.  Rozpoczęcie:	2004			Zakończenie:  2005

G.  Harmonogram realizacji i źródła finansowania

| Lata | Planowane koszty realizacji | Plan finansowania zadania |
| --- | --- | --- |
|  | Wg cen roku 2004 | Po przeszacowaniu kosztów |  |
|  | Tys. Zł | % | Wskaźnik wzrostu cen | Tys. zł % | Środki gminy | Dotacje | Pożyczki | Inne |
| Do 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 9 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 31 |  | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem do 2006 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Razem % do 2006 | 100% |  | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2007-2010 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Odwodnienie ulicy Rocha i ulicy Wolności w Trachach

A.  Kod zadania:	D-2.1

B.  Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

C.  Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

- Przygotowanie zadania:

|  | Tak | Nie | Nie jest wymagana |
| --- | --- | --- | --- |
| - zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  |  |  |
| - projekt techniczny |  |  |  |
| - pozwolenie na budowę |  |  |  |

E.  Opis zadania

Odwodnienie ulicy Rocha i ulicy Wolności w Trachach

F.  Rozpoczęcie:	2005			Zakończenie:  2005

G.  Harmonogram realizacji i źródła finansowania

| Lata | Planowane koszty realizacji | Plan finansowania zadania |
| --- | --- | --- |
|  | Wg cen roku 2004 | Po przeszacowaniu kosztów |  |
|  | Tys. Zł | % | Wskaźnik wzrostu cen | Tys. Zł % | Środki gminy | Dotacje | Pożyczki | Inne |
| Do 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 12 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem do 2006 | 12 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Razem % do 2006 | 100% |  | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2007-2010 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Budowa infrastruktury technicznej dla terenów budowlanych w Sośnicowicach przy ulicy Smolnickiej i Gimnazjalnej

A.  Kod zadania:	E-1.7

B.  Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Rozwój infrastruktury technicznej

C.  Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

- Przygotowanie zadania:

|  | Tak | Nie | Nie jest wymagana |
| --- | --- | --- | --- |
| - zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  |  |  |
| - projekt techniczny |  |  |  |
| - pozwolenie na budowę |  |  |  |

E.  Opis zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów budowlanych przy ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej w Sośnicowicach

F.  Rozpoczęcie:	2005			Zakończenie:  2006

G.  Harmonogram realizacji i źródła finansowania

| Lata | Planowane koszty realizacji | Plan finansowania zadania |
| --- | --- | --- |
|  | Wg cen roku 2004 | Po przeszacowaniu kosztów |  |
|  | Tys. Zł | % | Wskaźnik wzrostu cen | Tys. zł % | Środki gminy | Dotacje | Pożyczki | Inne |
| Do 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Razem do 2006 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Razem % do 2006 | 100% |  | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2007-2010 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Sierakowicach

A.  Kod zadania:	S-4.1

B.  Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

C.  Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

D.  Przygotowanie zadania:

|  | Tak | Nie | Nie jest wymagana |
| --- | --- | --- | --- |
| - zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  |  |  |
| - projekt techniczny |  |  |  |
| - pozwolenie na budowę |  |  |  |

E.  Opis zadania

Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Sierakowicach

F.  Rozpoczęcie:	2006			Zakończenie:  2006

G.  Harmonogram realizacji i źródła finansowania

| Lata | Planowane koszty realizacji | Plan finansowania zadania |
| --- | --- | --- |
|  | Wg cen roku 2004 | Po przeszacowaniu kosztów |  |
|  | Tys. Zł | % | Wskaźnik wzrostu cen | Tys. zł % | Środki gminy | Dotacje | Pożyczki | Inne |
| Do 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Razem do 2006 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Razem % do 2006 | 100% |  | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2007-2010 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Projekt budowy szatni na boisku sportowym przy ul. Łabędzkiej w Łanach Wielkich

A.  Kod zadania: S-4.2

B.  Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

C.  Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

D.  Przygotowanie zadania:

|  | Tak | Nie | Nie jest wymagana |
| --- | --- | --- | --- |
| - zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  |  |  |
| - projekt techniczny |  |  |  |
| - pozwolenie na budowę |  |  |  |

E.  Opis zadania

Projekt budowy szatni na boisku sportowym przy ul. Łabędzkiej w Łanach Wielkich

F.  Rozpoczęcie:	2006			Zakończenie:  2006

G.  Harmonogram realizacji i źródła finansowania

| Lata | Planowane koszty realizacji | Plan finansowania zadania |
| --- | --- | --- |
|  | Wg cen roku 2004 | Po przeszacowaniu kosztów |  |
|  | Tys. Zł | % | Wskaźnik wzrostu cen | Tys. zł % | Środki gminy | Dotacje | Pożyczki | Inne |
| Do 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 25 |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Razem do 2006 | 25 |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Razem % do 2006 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2007-2010 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trachach

A.  Kod zadania:	S-4.3

B.  Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

C.  Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

D.  Przygotowanie zadania:

|  | Tak | Nie | Nie jest wymagana |
| --- | --- | --- | --- |
| - zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |  |  |  |
| - projekt techniczny |  |  |  |
| - pozwolenie na budowę |  |  |  |

E.  Opis zadania

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trachach

F.  Rozpoczęcie:	2005			Zakończenie:  2006

G.  Harmonogram realizacji i źródła finansowania

| Lata | Planowane koszty realizacji | Plan finansowania zadania |
| --- | --- | --- |
|  | Wg cen roku 2004 | Po przeszacowaniu kosztów |  |
|  | Tys. Zł | % | Wskaźnik wzrostu cen | Tys. zł % | Środki gminy | Dotacje | Pożyczki | Inne |
| Do 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 8 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 150 |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Razem do 2006 | 158 |  | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| Razem % do 2006 | 100% |  | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2007-2010 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |